Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En resumen hasta la mitad de la fase 2 hemos avanzado lo suficiente para ser un producto minimanente viable. Ya tenemos la infraestructura, conexiones, datos y algunas integraciones. Nos falta reunir todo en un solo desarrollo para tenerlo completo y empezar a generar pruebas. Tambien decidimos descartar la integración de la base de datos vectorial, dado que el tiempo nos preciona, y encontramos una funsion en la cual podemos utilizar una base de datos normal con el agente ia. Por tanto utilizaremos la misma base de datos tanto para dashboar como para chatbot. |
| --- | --- |
| Objetivos | Optimizar los tiempos de desarrollo y pruebas de la plataforma |
| Metodología | Sprint |
| Evidencias de avance | En el github se evidencia, la creación de tablas, modelo, videos de la plataforma e integraciones, Gantt, diccionario de datos, script de creación de tablas, etc.. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis y planificación de proyectos web | Inicio del Proyecto | Computadora, Internet, Herramientas de planificación | 1 Semana | Equipo completo | Reunión inicial exitosa, objetivos claros | Completado | Ninguno |
| Gestión de requisitos y documentación | Levantamiento Acta de constitución + Requerimientos | Documentos, Entrevistas con stakeholders | 1 Semana | Analista de proyecto | Cliente respondió rápido, requisitos bien definidos | Completado | Se agregaron 2 requisitos adicionales |
| Diseño de interfaces y experiencia de usuario | Diseño de arquitectura y Maquetación | Wordpress, APIs RESTful, Base de datos | 1 Semana | Diseñador UX/UI | Proceso creativo fluido | Completado | Ajuste de paleta de colores según feedback |
| Desarrollo Frontend | Diseño WEB | Wordpress, APIs RESTful, Base de datos | 1 Semana | Desarrollador Frontend | Código limpio y responsive | En curso | Falta optimizar para tablets |
| Desarrollo Backend - Autenticación | Desarrollo Login WEB | Wordpress, APIs RESTful, Base de datos | 1 Semana | Desarrollador Backend | Implementación de seguridad robusta | En curso | Ninguno |
| Desarrollo de interfaces administrativas | Diseño Dashboard | Wordpress, APIs RESTful, Base de datos | 1 Semana | Desarrollador Frontend | Gráficos interactivos funcionando bien | En curso | Retraso complejidad de gráficos |
| Desarrollo Backend - Panel administrativo | Desarrollo Dashboard | Wordpress, APIs RESTful, Base de datos | 1 Semana | Desarrollador Full Stack | Integración compleja con múltiples módulos | En curso | Ninguno |
| Desarrollo de funcionalidades de chat | Diseño chatbot | N8N, Bases de datos, API, Webhook | 1 Semana | Diseñador UX + Desarrollador | Flujo conversacional definido | Completado | Se elimino base de datos vectorial |
| Implementación de chatbot | Desarrollo Chatbot | API de IA, N8N | 1 Semana | Desarrollador Backend | Requiere entrenamiento del modelo | Con retraso | Retrasos, modelo requiere estandarizacion |
| Integración de sistemas - Autenticación | Integración Base de datos Login | PostgresDB, Scripts SQL, | 1 Semana | Desarrollador Backend | Base de datos normalizada correctamente | En curso | Ninguno |
| Integración de sistemas - Panel general | Integración Base de datos Dashboard | PostgresDB, Procedimientos almacenados | 1 Semana | Desarrollador Backend | Optimización de consultas necesaria | En curso | Se agregaron índices para mejorar rendimiento |
| Integración de sistemas - Chatbot | Integración Base de datos Chatbot | PostgresDB, APIs | 1 Semana | Desarrollador Backend | Migración a base de datos NoSQL | No iniciado | Ninguno |
| Testing y validación funcional | Pruebas Funcionales | Herramientas de testing, Casos de prueba | 1 Semana | Tester QA | Se encontraron bugs menores | No iniciado | Ninguno |
| Aseguramiento de calidad | Pruebas Calidad | n8n,web, dominio | 1 Semana | Equipo de QA | Cobertura de pruebas al 80% esperada | No iniciado | Ninguno |
| Despliegue y puesta en producción | Production | Servidor, n8n,web | 1 Semana | DevOps + Equipo completo | Ambiente de producción configurado | No iniciado | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Los factores que mas han dificultado el avance correcto ha sido el poco tiempo que nos ha quedado para reunirnos, dado que los 3 nos encontramos realizando distintas labores en nuestro tiempo. Lo que nos facilita, son las reuniones de trabajo

Actividades ajustadas o eliminadas: El ajuste mas grande hasta ahora es el descarte de la base de datos vectorial para realizar la inferencia del chatbot. Al final utilizaremos la misma base de datos que utilizara el dashboard, asi no sobrecargamos las consultas y minimizamos los riegos del proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Nuevamente, la piedra de tope de este proyecto ha sido el poco tiempo que le hemos podido dedicar, esto nos ha atrasado en varias tareas, por lo cual descartamos algunas integraciones de vanguaria como lo es la base de datos vectorial y la búsqueda por índices

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.