DUOC UC: SEDE PLAZA OESTE

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE WEB DASHBOARD CON CHATBOT - DATACENSUS

Informe para optar al título de Ingeniero en Informática

Asignatura: Capstone PTY4614_006V

Docente Guía: Cristian Espinoza Silva

Alumnos:

• Alexis Quiroz Gajardo

• Carlos Berrio Maldonado

• Christian Cabezas Hermosilla

Santiago de Chile

2025

Índice

Agradecimientos	3

Resumen Ejecutivo en Español	3

Resumen Ejecutivo en Inglés (Abstract)	3

1. Introducción	4

2. Descripción del Problema o Necesidad del Proyecto	4

3. Solución al Problema	5

4. Objetivo General	5

5. Objetivos Específicos	6

6. Competencias del Perfil de Egreso	6

7. Acta de Constitución de Proyecto	7

8. Asignación de Roles	8

9. Metodología Utilizada en el Proyecto	8

10. Carta Gantt	8

11. Marco Teórico o Conceptual	8

12. Requerimientos del Sistema	8

13. Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UX/UI)	8

14. Implementación del Proyecto	8

15. Factibilidad Económica	9

16. Bibliografía y Referencias	9

17. Anexos	9

# Agradecimientos

El equipo de proyecto de Datacensus desea expresar su más sincero agradecimiento a las personas e instituciones que hicieron posible la realización de esta tesis y la creación de la nueva plataforma:

- En primera instancia agradecer a nuestro entorno familiar y de amigos que nos apoyaron durante toda nuestra carrera.

- Al profesor Cristian Espinoza Silva de Duoc UC , nuestro PM (Project Manager) y guía, por su invaluable dirección, conocimientos expertos y apoyo constante a lo largo de todo el proceso de desarrollo y gestión del proyecto.

- A nuestros pares, investigadores y profesionales , cuya necesidad de una herramienta intuitiva y eficiente para el análisis demográfico justificó la existencia y el propósito de este proyecto.

- A la institución Duoc UC por entregarnos los conocimientos y herramientas necesarias para poder convertirnos en unos profesionales informaticos íntegros y éticos.

# Resumen Ejecutivo en Español

El proyecto Datacensus WEB es una iniciativa de Datacensus para modernizar y simplificar el acceso a los datos del Censo de Chile. El propósito es crear una plataforma web interactiva y un dashboard optimizado , con un Chatbot de IA para consultas en lenguaje natural y descargas de archivos de datos personalizados. El proyecto tiene una duración máxima de 4 meses , con un presupuesto fijo de $10.000 destinado a la adquisición del dominio web.

# Resumen Ejecutivo en Inglés (Abstract)

The Datacensus WEB project is a Datacensus initiative to modernize and simplify access to data from the Chilean Census. The main goal is to create an interactive web platform and an optimized dashboard, featuring an AI Chatbot for natural language queries and personalized data file downloads. The project has a maximum duration of 4 months, with a fixed budget of $10,000 allocated for the web domain acquisition.

# 1. Introducción

El presente documento formaliza el inicio del proyecto Datacensus WEB , una iniciativa de la organización Datacensus con el objetivo principal de modernizar y simplificar el acceso a los datos del Censo de Chile. Este proyecto se justifica ante la necesidad de resolver la obsolescencia tecnológica y metodológica del dashboard actual del INE, cuya interfaz es considerada sobrecargada y poco intuitiva para usuarios profesionales, investigadores y empresas.

El propósito es desarrollar una plataforma web interactiva con un dashboard optimizado y un Chatbot de Inteligencia Artificial (Datacensus Chat) integrado. Esta solución permitirá a los usuarios realizar consultas en lenguaje natural, solicitando y descargando archivos de datos personalizados de manera eficiente. El proyecto, con un equipo formado por Carlos Berrio, Alexis Quiroz y Christian Cabezas , está sujeto a un plazo de ejecución de 4 meses y un presupuesto fijo de $10.000 , con la meta de alcanzar 1.000 usuarios activos mensuales en el primer año.

# 2. Descripción del Problema o Necesidad del Proyecto

El proyecto Datacensus WEB se fundamenta en la imperiosa necesidad de superar las limitaciones funcionales y metodológicas inherentes a la plataforma de acceso a los datos del Censo de Chile. Actualmente, el dashboard disponible en el sitio web del INE presenta una interfaz sobrecargada y carente de la intuitividad requerida por usuarios con fines profesionales, investigativos y empresariales. Esta condición dificulta de manera significativa el acceso expedito y la comprensión cabal de los datos demográficos esenciales.

La problemática se exacerba por la falta de una herramienta que facilite la extracción de información específica y personalizada de forma sencilla. Esta carencia operativa restringe la capacidad de análisis profundo y estudio detallado del censo, limitando el potencial de la información demográfica oficial.

En consecuencia, el proyecto Datacensus está concebido para abordar esta obsolescencia, proponiendo el desarrollo de una plataforma avanzada que busca democratizar el acceso a la información censal. Esto se logrará mediante un dashboard optimizado y la incorporación de un agente conversacional de Inteligencia Artificial para la gestión de consultas y descargas personalizadas, lo que constituye el núcleo de la solución a la necesidad identificada.

# 3. Solución al Problema

La solución propuesta por el proyecto Datacensus WEB consiste en el desarrollo e implementación de una plataforma web avanzada que aborda directamente las deficiencias identificadas en el acceso a los datos del Censo de Chile. El núcleo de la solución es doble: por un lado, la creación de un Portal Web (Dashboard) optimizado que reemplaza la interfaz sobrecargada por una visualización simplificada de datos censales, ofreciendo funcionalidades esenciales de filtrado por región y comuna.

Por otro lado, se implementará un Chatbot de IA (Datacensus Chat) , un agente conversacional disponible 24/7 entrenado con la base de datos oficial del Censo de Chile. Este asistente virtual permitirá a los usuarios realizar consultas mediante lenguaje natural, gestionando de manera innovadora la solicitud y descarga de archivos de datos personalizados (como hojas de cálculo o PDFs con gráficos). Se espera que este chatbot sea capaz de resolver al menos el 95% de las consultas sin intervención humana.

Finalmente, esta solución será soportada por una Infraestructura Cloud robusta y escalable , diseñada para garantizar alta disponibilidad y rendimiento (con un tiempo de actividad del 99.9% ) y capaz de manejar un gran volumen de usuarios y consultas simultáneas. Esto no solo mejorará la eficiencia en la obtención de datos, sino que también posicionará la plataforma como una herramienta clave para estudios demográficos en Chile.

# 4. Objetivo General

El objetivo general de esta iniciativa es formalizar y ejecutar el proyecto Datacensus WEB con la finalidad primordial de modernizar y simplificar el acceso público a los datos oficiales del Censo de Chile. Este propósito se logrará mediante el desarrollo de una plataforma web interactiva y un dashboard optimizado que erradique la interfaz sobrecargada actual, facilitando la comprensión y la visualización intuitiva de los datos demográficos para profesionales, investigadores y empresas.

Para alcanzar dicho objetivo, el proyecto se centrará en la implementación de un agente conversacional de Inteligencia Artificial (Chatbot), entrenado con la base de datos oficial del Censo. Este sistema garantizará la democratización de la información al permitir a los usuarios realizar consultas mediante lenguaje natural y gestionar la extracción y descarga de archivos de datos personalizados , mejorando sustancialmente la eficiencia en la obtención de información para los estudios demográficos nacionales.

# 5. Objetivos Específicos

Los requerimientos del producto se dividen en tres áreas fundamentales para garantizar la funcionalidad y el rendimiento del proyecto Datacensus WEB. Respecto al Portal Web, se establece que debe ser funcional desde cualquier navegador moderno y garantizar la seguridad de la información. Además, debe permitir la visualización simplificada de datos censales (población, edad, género) y ofrecer funcionalidades de filtrado por región y comuna.

En cuanto al Chatbot de IA (Datacensus Chat), se requiere que esté disponible 24/7 para consultas sobre los datos del censo y sea capaz de manejar un alto volumen de consultas simultáneamente. Es crucial que el chatbot sea entrenado con la base de datos oficial del Censo de Chile y que se integre perfectamente con el portal web para gestionar la descarga de archivos solicitados.

El tercer objetivo específico será garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normativas vigentes en Chile relacionadas con el manejo y la protección de datos sensibles. Esto implica asegurar que el procesamiento, almacenamiento y acceso a los datos censales se realice dentro del marco legal, mitigando así los riesgos legales y asegurando la confidencialidad y privacidad de la información utilizada y presentada en la plataforma.

Finalmente, los requerimientos de Infraestructura Cloud demandan que la arquitectura sea escalable para soportar un gran volumen de usuarios y consultas. Debe garantizar una alta disponibilidad y el rendimiento óptimo de las nuevas aplicaciones y servicios implementados. Asimismo, la infraestructura debe incluir medidas robustas de seguridad para proteger los datos sensibles que se manejarán.

# 6. Competencias del Perfil de Egreso

Las competencias del perfil de egreso de empleadas en este proyectos son las siguientes:

6.1. Administrar la configuración de ambientes, servicios de aplicaciones y bases de datos en un entorno empresarial a fin de habilitar operatividad o asegurar la continuidad de los sistemas que apoyan los procesos de negocio de acuerdo a los estándares definidos por la industria.

6.2. Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar y optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización.

6.3. Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares industriales.

6.4. Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo a los requerimientos de la organización.

6.5. Desarrollar soluciones de software que respondan a los requerimientos de las organizaciones

6.6 Gestionar proyectos informáticos bajo estándares y metodologías reconocidas.

6.7 Aplicar medidas de seguridad informática en los procesos de desarrollo y operación de sistemas.

# 7. Acta de Constitución de Proyecto

7.1. Nombre del proyecto: DATACENSUS

7.2. Breve descripción del proyecto: El proyecto Datacensus es un esfuerzo integral para modernizar y simplificar el acceso a los datos del Censo de Chile. Se enfoca en el desarrollo de una nueva plataforma web con un dashboard interactivo y un agente conversacional de inteligencia artificial. El sistema permitirá a los usuarios interactuar con los datos de una manera innovadora y eficiente, facilitando la extracción de información específica para análisis y estudios.

7.3. Objetivos generales y específicos:

7.4. Factores de éxito del proyecto:

7.5. Fases del proyecto con sus principales entregables:

7.6. Interesados claves del proyecto:

7.7. Riesgos:

7.8. Hitos principales:

7.9. Presupuesto:

7.10. Requerimientos de aprobación:

7.11. Gerente o líder del proyecto:

# 8. Asignación de Roles

# 9. Metodología Utilizada en el Proyecto

# 10. Carta Gantt

# 11. Marco Teórico o Conceptual

- 11.1. Conceptos teóricos y fundamentos tecnológicos

- 11.2. Estado del arte o benchmarking

# 12. Requerimientos del Sistema

- 12.1. Requerimientos funcionales (RF)

- 12.2. Requerimientos no funcionales (RNF)

- 12.3. Matriz de trazabilidad

# 13. Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UX/UI)

- 13.1. Prototipos y wireframes

- 13.2. Flujo principal del usuario

- 13.3. Principios de diseño aplicados

# 14. Implementación del Proyecto

- 14.1. Descripción general del sistema

- 14.2. Modelado técnico

  - 14.2.1. Diagrama de clases

  - 14.2.2. Diagrama de arquitectura general

  - 14.2.3. Modelo entidad-relación

  - 14.2.4. Diagramas de secuencia/actividad/componentes

  - 14.2.5. Vistas 4+1

- 14.3. Decisiones técnicas y tecnologías aplicadas

  - 14.3.1. Tecnologías, frameworks y librerías

  - 14.3.2. Patrones de diseño implementados

  - 14.3.3. Principales decisiones técnicas

  - 14.3.4. Buenas prácticas de desarrollo

- 14.4. Desarrollo y soluciones implementadas

  - 14.4.1. Funcionalidades desarrolladas

  - 14.4.2. Retos enfrentados y soluciones

  - 14.4.3. Capturas o ejemplos de funcionamiento

- 14.5. Pruebas y validación del sistema

  - 14.5.1. Tipos de pruebas realizadas

  - 14.5.2. Resultados o métricas relevantes

  - 14.5.3. Errores detectados y correcciones

  - 14.5.4. Pruebas con usuarios (si aplica)

- 14.6. Despliegue y entorno de ejecución

  - 14.6.1. Configuración del entorno

  - 14.6.2. Diagrama de despliegue o infraestructura

  - 14.6.3. Instrucciones de ejecución

- 14.7. Documentación complementaria

  - 14.7.1. Documentación de la API

  - 14.7.2. Manual técnico y/o de usuario

  - 14.7.3. Registro de versiones

- 14.8. Aspectos éticos, legales y de seguridad

  - 14.8.1. Cumplimiento de leyes y normas

  - 14.8.2. Mecanismos de seguridad

  - 14.8.3. Uso responsable de datos e IA

- 14.9. Conclusiones técnicas y aprendizajes

  - 14.9.1. Principales logros técnicos

  - 14.9.2. Dificultades y resoluciones

  - 14.9.3. Posibles mejoras futuras

# 15. Factibilidad Económica

- 15.1. Flujo de caja

  - 15.1.1. Objetivo del flujo de caja

  - 15.1.2. Cálculos según periodo

- 15.2. VAN (Valor Actual Neto)

  - 15.2.1. Objetivo del VAN

  - 15.2.2. Cálculos según periodo

- 15.3. TIR (Tasa Interna de Retorno)

  - 15.3.1. Objetivo del TIR

  - 15.3.2. Cálculos según periodo

  - 15.3.3. Interpretación del TIR

# 16. Bibliografía y Referencias

- Formato APA 7ª edición o IEEE

# 17. Anexos

- 17.1. Fragmentos de código relevantes

- 17.2. Capturas de pantalla

- 17.3. Archivos de configuración

- 17.4. Encuestas y resultados de validación

Entrega Complementaria: Brochure Informativo

Contenido del Brochure:

- Nombre del proyecto y logo

- Propósito del sistema

- Principales funcionalidades

- Logros importantes

- Equipo de trabajo

- Tecnologías utilizadas

- Datos de contacto o QR

Formato:

- 1 página tamaño carta o A4 (frontal o díptico)

- Diseño visual profesional

- Herramientas sugeridas: Canva, Figma, PowerPoint, Illustrator