DATACENSUS Sprint

La implementación del proyecto DATACENSUS (replicar el censo con Chatbot y Dashboard) se beneficia enormemente de la metodología Ágil, específicamente Scrum, por las siguientes razones:

- Corta Duración (18 Semanas) y Presión de Entrega: Los Sprints de duración fija (3-4 semanas) permiten una cadencia de trabajo constante y predecible. Esto es crucial para un proyecto de corta duración, ya que obliga al equipo a enfocarse en los elementos más valiosos primero y a entregar resultados funcionales de manera periódica.

- Complejidad e Incertidumbre (Chatbot): El desarrollo de un Chatbot es inherentemente complejo, ya que su funcionalidad depende del entrenamiento y la interacción real con los usuarios. La agilidad permite la inspección y adaptación constante (los pilares de Scrum). Al dedicar un Sprint extendido (Sprint 3) al Chatbot, el equipo puede probar, recopilar feedback y refinar el modelo de lenguaje de forma iterativa, mitigando el riesgo de que la solución final no cumpla con las expectativas.

- Entrega de Valor Incremental: Al finalizar cada Sprint, se entrega un "Incremento" funcional (ej. Dashboard funcional en Sprint 2, Chatbot en Sprint 3). Esto permite a los stakeholders (interesados) ver el progreso real y realizar ajustes de prioridad antes de que sea demasiado tarde, asegurando que el producto final satisfaga sus necesidades.

Como DATACENSUS hemos definido los siguientes Sprints:

| Sprint | Duración | Semanas del Proyecto | Foco Principal | Objetivo del Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 3 semanas | Semanas 1-3 | Base y Requisitos | Sentar las bases técnicas y validar los requisitos mínimos del sistema central. |
| Sprint 2 | 3 semanas | Semanas 4-6 | Data y Dashboard | Conectar la data real y construir el Dashboard de visualización de indicadores. |
| Sprint 3 | 4 semanas | Semanas 7-10 | Chatbot Básico y Web | Integrar el Chatbot con capacidad de consulta y finalizar las páginas web principales. |
| Sprint 4 | 4 semanas | Semanas 11-14 | Funcionalidad Avanzada | Implementar la generación de archivos (exportación) y añadir funcionalidades complejas. |
| Sprint 5 | 4 semanas | Semanas 15-18 | Pruebas Finales y Despliegue | Garantizar la estabilidad, seguridad y rendimiento del sistema completo para el despliegue final en la última semana. |

Sprint 1: Levantamiento de Requerimientos, Diseño y Configuración Inicial (Semanas 1-3)

| Tarea | Alexis Quiroz | Carlos Berrio | Christian Cabezas |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño / Configuración | 1. Definir la arquitectura de la página y framework. 2. Crear wireframes y diseño base (UI/UX) de la web. | 1. Recopilar requisitos detallados del Chatbot (flujos) y del Dashboard (KPIs). 2. Seleccionar la tecnología y plataforma del Chatbot. | 1. Definir la arquitectura de Producción y el entorno de desarrollo. 2. Documentar el esquema de la DB. |
| Implementación | 3. Inicializar el proyecto web y configurar repositorios. 4. Desarrollar la plantilla principal (header, footer y navegación). | 3. Configurar el entorno y las herramientas de visualización del Dashboard. 4. Crear el modelo de datos inicial del Dashboard. | 3. Configurar servidores de desarrollo y control de versiones (Git). 4. Cargar una muestra de datos inicial en la DB. |
| Entregable | Mockup de la web y prototipo del Front-end. | Diseño de flujos del Chatbot y esquema del Dashboard. | Conexión funcional entre web y DB de desarrollo. |

Sprint 2: Diseño y Desarrollo del Dashboard (Semanas 4-6)

| Tarea | Alexis Quiroz | Carlos Berrio | Christian Cabezas |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación | 1. Desarrollar las páginas estáticas (Acerca de, Contacto) con diseño responsive. 2. Finalizar los estilos CSS/componentes reutilizables. | 1. Desarrollar el Dashboard (módulos, gráficos y tablas). 2. Conectar el Dashboard a la API de datos. | 1. Optimización del modelo de datos para consultas rápidas. 2. Desarrollar la API de Datos (endpoints para el Dashboard). |
| Pruebas | 3. Pruebas unitarias de los componentes de la web. | 3. Pruebas de carga y visualización del Dashboard con datos. | 3. Pruebas de rendimiento de la API con consultas simuladas. |
| Entregable | Página web con diseño completo, pero sin funcionalidad avanzada. | Dashboard Operacional mostrando datos censales clave. | API de datos funcional y segura para el Dashboard. |

Sprint 3: Chatbot Básico, Web y Refinamiento de Data (Semanas 7-10) - (4 Semanas)

| Tarea | Alexis Quiroz | Carlos Berrio | Christian Cabezas |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación | 1. Implementar la sección de integración para el Chatbot en la página principal. 2. Ajuste fino de la web (bug fixing). | 1. Implementar el Chatbot Básico (flujo de bienvenida, 5-8 respuestas FAQ). 2. Integrar el Chatbot como widget en la interfaz web. | 1. Cargar y validar el set de datos final y completo del censo en la DB. 2. Crear los scripts de respaldo (backup) de la DB. |
| Pruebas | 3. Revisión completa de la réplica de la página web (funcionalidad Front-end). | 3. Pruebas de usabilidad y entrenamiento iterativo del Chatbot. | 3. Pruebas de latencia y estabilidad del sistema con la DB completa. |
| Entregable | Web lista en Front-end. | Chatbot funcional con preguntas frecuentes e integrado. | DB con data completa y ambiente de respaldo. |

Sprint 4: Funcionalidad Avanzada y Pruebas de Integración (Semanas 11-14) - (4 Semanas)

| Tarea | Alexis Quiroz | Carlos Berrio | Christian Cabezas |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación | 1. Desarrollar la interfaz de solicitud de archivos (Front-end). 2. Implementar validaciones y mensajes de confirmación de solicitud. | 1. Implementar la lógica de generación de archivos (XLSX/PDF) en el back-end. 2. Conectar la lógica de exportación con la API y el Chatbot. | 1. Configurar un servidor de archivos seguro o servicio de almacenamiento en la nube. 2. Asegurar la API de Datos con mecanismos avanzados (tokens/OAuth). |
| Pruebas | 3. Pruebas de integración de la solicitud web con la lógica de exportación. | 3. Pruebas de la calidad, formato y seguridad de los archivos generados. 4. Refinamiento final de las respuestas complejas del Chatbot. | 3. Pruebas de seguridad e infraestructura (vulnerabilidades de API). |
| Entregable | Funcionalidad completa de solicitud de exportación. | Generación de Archivos y Chatbot avanzado listo. | API de datos totalmente segura y endpoint de descarga. |

Sprint 5: Pruebas Finales, Staging y Pre-Producción (Semanas 15-18) - (4 Semanas)

| Tarea | Alexis Quiroz | Carlos Berrio | Christian Cabezas |
| --- | --- | --- | --- |
| Semanas 15-17 (Pruebas) | 1. Realizar Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) de todo el sistema. 2. Revisar la compatibilidad con navegadores y realizar pruebas de performance del Front-end. | 1. Pruebas de carga y estrés del Chatbot/Dashboard. 2. Documentar el manual de usuario y mantenimiento. | 1. Configurar el entorno de Staging (replicando PRD). 2. Ejecutar pruebas de carga/rendimiento en Staging. 3. Configurar herramientas de monitoreo y alertas de Producción. |
| Semana 18 (Despliegue) | 3. Preparar los scripts de deployment para el sitio web. 4. Acompañamiento del Despliegue y validación del Front-end en vivo. | 3. Revisión final del Dashboard y Chatbot en Staging. 4. Acompañamiento del Despliegue y pruebas de humo. | 3. Paso a Producción (Deployment): Implementar el código y la infraestructura. 4. Pruebas de humo (Smoke Test) inmediatas en PRD y monitoreo. 5. Retrospectiva del Proyecto. |